**Інформація про виконання бюджетних програм за 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради**

Відповідно до Положення про Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради від 31 травня 2017 року № 2153 – МР (зі змінами) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради є виконавчим органом Сумської міської ради.

Задачі, що ставляться перед Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, мають багатовекторну направленість. Інфраструктура міста це складна система, що об'єднує багато різнорідних галузей, налічує значну кількість об’єктів господарства, які мають забезпечувати та задовольняти повсякденні комунальні, побутові, соціально-культурні потреби громади.

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів на виконання завдань і функцій якого передбачено видатки в сумі **443 млн. 908,8 тис. гривень**, в 2018 році (263 млн. 837,6 тис. гривень), з них видатки по загальному фонду складали 252 млн. 341,7 тис. гривень, по спеціальному фонду 191 млн. 567,1 тис. гривень, виконання склало 398 млн. 401,3 тис. гривень, або 89,7 % до річних призначень.

Видатки були спрямовано за бюджетними програмами, а саме:

• За бюджетною програмою **"Організація та проведення громадських робіт" (КПКВК 1213210)** у сумі380,0 тис. гривень виконання склало 361,2 тис. гривень, що становить 95,1% до затверджених бюджетних призначень. Так КП «Зелене будівництво» СМР за 2019 рік залучено 96 осіб на суму 292,6 тис. грн. та КП «Спецкомбінат» СМР залучено 28 чоловік на суму 68,6 тис. гривень В 2018 році видатки складали 277,6 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" (КПКВК 1216011)** – 29 млн. 229,3 тис. грн. виконання склало 19 млн 711,6 тис. гривень або 67,4%. В 2018 році за кошти міського бюджету було виконано роботи по капітальному ремонту житлового фонду на суму 31 млн. 845,8 тис.гривень.

Протягом 2019 року виконано капітальний ремонт 42 будинків, а саме: виконано капремонт покрівлі у 21 будинку, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 18 будинках, капремонт будинку (фасад, відмостка) у 3 будинках.

Проведено капітальний ремонт у 16 будинках ОСББ, з них виконано: капремонт покрівлі у 8 будинках, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж – 4, капремонт будинку (фасад, відмостка) у 4.

На умовах співфінансування в 12 будинках виконаний капітальний ремонт на суму 3 млн. 116,4тис.грн., а саме: в 2- х будинках капітально відремонтували покрівлі, ще в 3-х встановили індивідуальні теплові пункти та замінили вікна і двері в місцях загального користування, також виконані роботи в 2-х будинках по вимощенню житлових будинків, в 1-му будинку замінена система опалення та електричні мережі, в 2-х будинках замінені мережі холодного водопостачання, в 1-му будинку виконано утеплення фасаду.

• За бюджетною програмою **"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" (КПКВК 1216013)** передбачено 52 млн. 92,4 тис. гривень по загальному фонду, виконання склало 98,0% або 51 млн 12,6 тис. гривень. В 2018 році на дану програму передбачалось 18 млн. 361,6 тис. гривень.

За кошти міського бюджету в 2019 році проведені наступні роботи:

Геофізичне дослідження 2-х свердловин на суму 129,9 тис. гривень (з метою вирішення подальшого використання артезіанських свердловин).

Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Герасима Кондратьєва,144/2 на суму 47,2 тис. грн.

За звітний рік КП «Міськводоканал» СМР надана фінансова підтримка на суму 50 млн. 319,5 тис. гривень, а саме:

-для оплати вартості спожитої електроенергії - 45 млн. 700,0тис.гривень;

-охорона водозаборів та очисних споруд в сумі 4 млн. 219,7 тис. гривень;

- придбання водопровідних та каналізаційних люків – 299,8 тис. гривень;

-проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища – 100,0 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **"Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" (КПКВК 1216015)** – 20 млн. 310,3 тис. грн. виконання склало 64,5% або 13 млн 176,0 тис. гривень., в т.ч. по загальному фонду 272,2 тис.гривень (або 50,8%) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 12 млн.903,8 тис.гривень. В 2018 році за кошти міського бюджету було виконано роботи по капітальному ремонту ліфтів на суму 28 млн. 351,7 тис.гривень.

У 2019 році на капітальний ремонт ліфтів передбачались видатки на 29 ліфтів, проведено капітальний ремонт 27 ліфтів.

Проведено капітальний ремонт 11 ліфтів у будинках ОСББ.

На умовах співфінансування роботи по капітальному ремонту ліфтів проводилися у 9-ти житлових будинках, або відремонтовано 22 ліфти на суму 3 млн. 60,0 тис.гривень.

• За бюджетною програмою **"Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" (КПКВК 1216016)** 1 млн. 166,1 тис. грн. виконання склало 96,3% або 1 млн 123,1 тис.гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що на 45,9% менше ніж за 2018 рік. ( В 2018 році виконано робіт на суму 2 млн. 76,6 тис.гривень)

Протягом 2019 року проведено капітальний ремонт вузлів водопостачання у 19 центральних теплопунктах та 5 вузлів обліку у котельнях.

• За бюджетною програмою **"Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" (КПКВК 1216017)** – 50,0 тис. грн. виконання склало 97,2% або 48,6 тис.гривень.

В 2019 році на виконання зазначених заходів було використано видатки на виготовлення технічних паспортів на 3 житлові будинки ( вул.Заливна,35, вул.Привокзальна,15, вул.Ковпака,91).

• За бюджетною програмою **"Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" (КПКВК 1216020)** - 4 млн. 721,2 тис.гривень. виконання склало 4 млн. 703,3 тис. гривень по загальному фонду або 99,6%. Фінансова допомога надана була двом комунальним підприємствам, а саме: КП" Центр догляду за тваринами" СМР на виплату заробітної плати та сплату податків в сумі 274,8 тис.гривень.

та КП"Сумижилкомсервіс" СМР в сумі - 4 млн. 428,5 тис.гривень, а саме для:

- оплати за втрати сільськогосподарського виробництва по земельній ділянці, що вилучається з обігу та надається в оренду комунальному підприємству "Сумижилкомсервіс" Сумської міської ради для розміщення полігону твердих побутових відходів для міста Суми – 535,2 тис. гривень;

- на проведення грошової оцінки земельної ділянки під розміщення III черги полігону ТПВ – 19,9 тис. гривень; - оплати орендної плати за користування земельною ділянкою на території Верхньосироватської ОТГ в с.В.Бобрик, на якій розташований полігон для складування ТПВ – 1 млн. 671,7 тис. гривень, -оплати на облаштування майданчиків для тимчасового складування твердих відходів 4 класу небезпеки, які використовуються на полігоні, як ізолювальний матеріал у середніх та верхніх частинах полігону - 1 млн. 518,9 тис.гривень;

-оплати на облаштування тимчасових доріг на полігоні -182,5 тис. гривень; -оплати на проведення на території 1-ї та 2-ї черг полігону ізоляції побутових відходів грунтом шаром 0,25 м.-500,3 тис.гривень.

• За бюджетною програмою **"Організація благоустрою населених пунктів" (КПКВК 1216030)** – 224 млн. 094,6 тис.гривень виконання склало 91,5% або 205 млн. 100,3 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 185 млн. 82,0 тис.гривень (або 99,0%) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 20 млн. 18,3 тис.гривень ( або 53,9%), (що на 118,7% більше ніж 2018 році.) з них використано на:

* *освітлення – 36,4 млн.гривень;*
* *озеленення – 16,9 млн.гривень;*
* *шляхове господарство - 128,7 млн.гривень;*
* *утримання цвинтарів -10,0 млн.грн.;*
* *інші види робіт з благоустрою – 13,1 млн.грн.*

За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 8,6 млн. грн.

КП ЕЗО «Міськсвітло»СМР протягом 12 місяців 2019 року виконувало роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення м. Суми, а саме:

- встановлено 248 світильників,

- замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 7 км. 27 метрів,

- замінено 6 669 ламп світильників, в т. ч. 70 шт. енергозберігаючих.

За кошти міського бюджету на замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об’єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по проспекту Курському в м. Суми; капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від пішохідного мосту по вулиці Прокоф’єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба (по дамбі) та капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від ТЦ "Мануфактура" до пішохідного мосту по вул. Прокоф’єва. По зазначеним об’єктам прокладено 4 551,23 м. мережі; встановлено 60 опор та 195 світильників.

Здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення в сумі 24,7 млн. гривень.

За звітний рік виконані роботи капітального характеру по об’єкту : «Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення на території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба» де встановлено 38 опор, 68 світильників, прокладено кабелю на довжині 1 км. 56 метрів.

В 2019 році за кошти міського бюджету виконані роботи по капітальному ремонту скверу Героїв Небесної Сотні по вул. Петропавлівській на загальну суму 1 млн. 200,8 тис. гривень, із проведенням замощення пішохідних доріжок, встановленням нових лавок для відпочинку громадян. Також виконані роботи по заміні застарілого зовнішнього освітлення, відремонтовано дитячий майданчик та відновлено озеленення скверу.

Проведено поточний ремонт скверу Ковпака по проспекту Курському на загальну суму 200,0 тис. гривень.

На території скверу в районі вулиці 2-га Північна та провулку Веретенівський, відновлено зовнішнє освітлення, встановлено нове спортивне обладнання та встановлено 14 сучасних лавок.

Виконані роботи по садінню квіткових рослин по місту Суми у кількості 108 562 шт. на площі 4 078,6 га. Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493.

Протягом 2019 року проведено садіння 322 - х одиниць нових дерев та 80-ти одиниць кущів на загальну суму 298,9 тис. грн. Для прикладу: по вулицях житлового масиву «Хіммістечко» висаджено 100 одиниць гледичії та 142 одиниці кленів гостролистих.

Забезпечувалось косіння трави на об’єктах благоустрою міста загальною площею 375 га. та видалено амброзії на площі 39 га.

Видалено 614 од. аварійних, сухостійних та фаутних дерев, проведено санітарне обрізування гілок та омолоджування крон на 1 930 од. дерев. Викорчувано 52 пні.

За рахунок коштів міського бюджету КП «Спеціалізований комбінат» СМР у 2019 році утримувалось 13 кладовищ, загальною площею 94,2 га. на загальну суму 6 млн. 175 тис. гривень. Крім того, Комунальним підприємством проводилось поховання самотніх громадян, утримання спецслужби, проводився ремонт твердого покриття проїздів, пішохідних доріжок та огорожі на кладовищах, а також встановлення секторних стовпів. Для підтримання належного санітарного стану були проведено роботи по спилювання аварійних дерев на кладовищах на суму 300 тис. гривень.

КП «Спецкомбінат» СМР були надані послуги по обслуговуванню насосної станції по вул. Круговій та туалету у сквері «Дружба» на загальну суму 385 тис. гривень.

Виконані роботи з поточного ремонту 2-х зупинок громадського транспорту по вул. Герасима Кондратьєва та проспекту Михайла Лушпи та роботи з поточного ремонту з улаштуванням посадкового майданчику 4-х зупинок громадського транспорту по вулицях Березова, Ювілейна, Римського-Корсакова, Герасима Кондратьєва.

КП «Шляхрембуд» СМР за рахунок коштів міського бюджету надано послуги по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 68 млн. 800 тис.гривень, а саме проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 130,8 тис. м.кв., обслуговування 56-ти світлофорних об’єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук.

Також за рахунок коштів міського бюджету надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 41 млн. 900 тис. гривень.

У 2019 році виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок на 19 об’єктах загальною сумою 13 млн. 800 тис. гривень.

Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Харківська, Веретенівська та Ковпака.

Своєчасно та в повному обсязі Комунальним підприємством «Паркінг» надавались послуги з утримання зупинок громадського транспорту та очищенню урн від сміття.

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення департаменту були виконані роботи з поточного ремонту 5- ти майданчиків для складування твердих побутових відходів: (вул. Ковпака,23, вул. Перемоги,2; вул. Металургів, 32 б., проспекту Курський, 39 та проспекту Курський,103) на загальну суму 266,6 тис.гривень.

Крім того, у звітному році департаментом були виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану 91 об’єкта територій загального користування на загальну суму 788 тис. гривень., в т. ч. в районі вулиці Космічна.

• За бюджетною програмою **"Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" (КПКВК 1216090)** – 3 млн. 969,2 тис.гривень, виконання склало 3 млн. 717,6 тис. гривень по загальному фонду або 93,7%, з них на виконання:

-«Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки» - 534,8 тис.гривень (матеріальне заохочення 67 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста).

-«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018- 2020 роки» - 3 млн. 182,8 тис.гривень, а саме:

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам’ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації використано коштів на суму 2 млн. 313,1 тис.гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста у 2019 році Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства у 2019 році проведені роботи з інженерного проектування (внесення змін до схеми санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ).

Також, у 2019 році на замовлення департаменту проведені роботи з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м.Суми та з визначення норм накопичення рослинних відходів в м.Суми. Проведено натурні вимірювання та підготовано науково-технічні звіти. Дані науково-технічних звітів з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ та рослинних відходів в м.Суми будуть використані для підготовки проєкту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади міста» (використано коштів 111,0 тис.гривень).

Завершені роботи по розробленню Схеми теплопостачання міста Суми на 2019-2029 роки (вартість робіт 4-го етапу 198,7 тис. грн.). Пакет документів направлений для погодження до Міністерства розвитку громад та територій України.

Крім того, з метою впровадження роздільного збору ТПВ у м.Суми, департаментом проведені роботи з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Суми.

• За бюджетною програмою **"Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства " (КПКВК 1217310)** – 4 млн. 686,3 тис.грн. виконання склало 1 млн. 870,0 тис. гривень , або 39,9%.

Виконано роботи по об’єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС - 6 до вул. Прокофьєва» на суму 1 млн. 168,4 тис. гривень.

У звітному році було передбачено фінансування для будівництва пандусів у житлових будинках у сумі 500,0 тис. грн. На замовлення департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до трьох житлових будинків за наступними адресами: вулиця Глінки,11, вулиця Івана Сірка,15 та проспект Михайла Лушпи,11, під’їзд 3 на суму 442,9 тис.гривень.

• За бюджетною програмою **"Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" (КПКВК 1217330**) - 3 млн. 855,5 тис. грн., виконання склало 2 млн. 341,4 тис. гривень (або 60,7%) в т.ч. на:

будівництво скейт –парку в міському парку ім. І.М.Кожедуба – 1 млн. 618,8 тис.гривень;

будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба – 468,3 тис.гривень;

будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» - 254,03тис.гривень.

В 2018 році використано коштів на суму 5 млн. 636,1 тис.гривень.

• За бюджетною програмою **"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (КПКВК 1217361)** – 12 млн. 489,8 тис.грн. виконання склало 9 млн. 456,3 тис. гривень (або 75,7%).

Одними із найбільш стратегічно важливих об’єктів у 2019 році був: -«Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д=1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілки» роботи виконані на суму 26 млн. 456,3 тис. гривень, роботи були профінансовані за кошти міського бюджету в сумі 9 млн. 456,3 тис.гривень, кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 15 млн.гривень та кошти державного бюджету в сумі 2,0 млн. гривень.

• За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів за бюджетною програмою **"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (КПКВК 1217363)** – 32 млн. 277,9 тис.грн., виконання склало 31 млн. 122,8 тис. гривень, що становить 96,4%.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2019 році виконано роботи з благоустрою прибудинкових територій в районі житлових будинків №5 по вулиці Люблінська, №11,13 та 15 по вулиці Привокзальна та № 38 та 40 по вулиці Іллінська. Загальна сума виконаних робіт складає 4,2 млн.гривень.

Проводилися роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в районі житлових будинків по вул.Привокзальній в м.Суми вул. Тополянська, вул.Мусорського, вул. Ярова, а саме прокладено 4 745,25 м. мережі.; встановлено 4 опори та 131 світильник, вартість робіт склала 1 млн. 454,3 тис.гривень.

Проводилися роботи по капітальному ремонту житлового фонду. За рахунок коштів державного бюджету було виконано капітальний ремонт 59 будинків на суму 12 млн. 766,8тис.гривень.

• За бюджетною програмою **"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" (КПКВК 1217461)** – 70,5 тис.гривень виконання склало 100% до затверджених бюджетних призначень.

Кошти направлені на капітальний ремонт дороги по вул. Декабристів.

• За рахунок субвенції з державного бюджету за бюджетною програмою **"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" (КПКВК 1217462)** – 41,0 млн.гривень виконання склало 100% до затверджених бюджетних призначень.

За результатами проведених торгів, КП «Шляхрембуд» СМР в 2019 році виконано роботи з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми на загальну суму 41 млн. гривень площею 35 914,5 м.кв. на таких вулицях як: Данила Галицького, Гулака Артемовського, Раскової, Пушкіна, Ковпака, Садова, Соколина, Космічна, Новомістенська, Рибалка, Котляревського, Лучанська, Іподромна, Троїцька, Поспільська, 2-га Північна, під’їзд від вул. Ковпака до обласної клінічної дитячої лікарні, Покровська та пров. Веретенівський.

• За бюджетною програмою **"Заходи з енергозбереження" (КПКВК 1217640)** передбачалось 1 млн. 820,0 тис.гривень, виконання склало 1 млн. 781,6 тис.гривень, що становить 97,9% до затверджених бюджетних призначень. В 2018 році виконання складало 1млн. 628,4 тис.гривень.

З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, рішенням Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР затверджено «Порядок відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015-2017 роках» (зі змінами).

За 2019 рік з міського бюджету за кредитами на заходи з енергозбереження 1301 фізичній особі відшкодовано 958, 4 тис. гривень та 38 ОСББ на 823,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **"Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" (КПКВК 1217670)** – 463,0 тис.гривень, виконання склало 359,8 тис.гривень, що становить 77,7% .

В 2018 році на поповнення статутного капіталу використано 126,5 тис.гривень.

Для обслуговування притулку для тварин у 2019 році було придбано автомобіль КП «Центр догляду за тваринами» СМР на суму – 297, 0 тис. гривень, шприцемет на суму 20,8 тис.гривень та придбано дизельний генератор потужністю 15КВТ – 42,0 тис.гривень, що дало змогу поповнити статутний капітал підприємства.

• За бюджетною програмою **"Інші фонди" (КПКВК 1217691)** затверджено бюджетних призначень - 287,8 тис.гривень, виконання склало 17,9 тис.гривень (або 6,2%) - кошти співвласників багатоквартирного будинку на проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку, у якому не створено ОСББ (капремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку №8 по вул. Богуна м. Суми).

• За бюджетною програмою **"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" (КПКВК 1218340)** затверджено бюджетних призначень було 4 млн. 905,9 тис.гривень, виконання склало 3 млн. 404,3 тис.гривень (або 69,4%). В 2018 році виконано робіт на 5 млн. 61,5 тис.гривень.

Кошти міського бюджету по цій програмі використовувались на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми, а саме:

- санітарне утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський». Виконання зазначених послуг на площі 18 га здійснювало КП «Паркінг» СМР. Проводилось щоденне прибирання території парку від сміття та його вивезення з 2-х контейнерів по мірі їх наповнення. Зібрано та вивезено 112 м. куб. сміття. Використано коштів у сумі 200,0 тис. гривень.

- санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська. Виконання послуги здійснювалось КП «Паркінг» СМР. Проведено санітарне обрізування крон дерев, підживлення та дренування зелених насаджень, розпушування пристовбурних лунок дерев та прибирання сміття. Роботи виконано на – 99,4 тис. гривень.

По заходах щодо підтримання та відновлення сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів виконані такі види робіт:

- проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха ін. водних об’єктів, очищення русел річок, використано коштів в сумі 518,4 тис. гривень. За час надання послуги зібрано та вивезено 292 м. куб. сміття, ліквідовані захаращення в районі провулку Воробйовський - вул. Харківська, 3 – вул. І. Сірка, 2 та в районі новобудов «Набережний квартал». Проведено видалення аварійно – небезпечних дерев прибережної смуги річки Сумка по вул. Нижньохолодногірська, 3; в районі пішохідного мосту на вул. Робітнича; провулку Білоусівський.

- проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів (вивезення сміття з контейнерів), а саме: проводилось вивезення сміття КП «Паркінг» СМР з 67 - ми урн та 23-х контейнерів. За цей час зібрано і вивезено сміття та іншого непотребу обсягом 960 м. куб. Роботи виконані на - 487,2 тис. гривень.

- відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т. ч. ліквідація пошкоджень елементів гідроспоруди з улаштуванням додаткового водостоку. Виконано робіт на суму 123,4 тис. гривень.

- відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т. ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів. Використано бюджетних призначень у сумі 129,4 тис. гривень.

По заходах з озеленення міста проведено:

- садіння нових дерев та кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм. Так висаджено було 275 одиниць дерев та 100 штук кущів. Вартість робіт склала 385,0 тис.гривень.

- на створення та відновлення газонів у парках та скверах сума фінансування- 400,0 тис. гривень. Створено та відновлено газонів на 3520 м.кв.

По заходу зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря виконано розробку проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради на суму 40 000,00 гривень.

• За бюджетною програмою **"Інші субвенції" (КПКВК 1219770)** відповідно до Угоди про соціально – економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою з метою забезпечення експлуатації полігону для складування твердих побутових відходів територіальної громади міста Суми та збільшення його площі, було передбачено видатки в сумі 7 млн. 992,5 тис. гривень для передачі міжбюджетного трансферу у вигляді іншої субвенції Верхньосироватському сільському бюджету.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство м. Суми обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, тощо.