**Інформація про виконання бюджетних програм за 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради**

 Відповідно до Положення про Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради від 31 травня 2017 року № 2153 – МР (зі змінами) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради є виконавчим органом Сумської міської ради.

 Задачі, що ставляться перед Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, мають багатовекторну направленість. Інфраструктура міста це складна система, що об'єднує багато різнорідних галузей, налічує значну кількість об’єктів господарства, які мають забезпечувати та задовольняти повсякденні комунальні, побутові, соціально-культурні потреби громади.

 Відповідно до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів на виконання завдань і функцій якого передбачено видатки в сумі **514 млн 116,3 тис гривень**, в 2019 році (443 млн 908,8 тис гривень), з них видатки по загальному фонду складали 304 млн 158,0 тис гривень, по спеціальному фонду 209 млн 958,3 тис гривень, виконання склало 475 млн 366,2 тис гривень, або 92,5 % до річних призначень.

 Видатки були спрямовано за бюджетними програмами, а саме:

• За бюджетною програмою **"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" (КПКВК 1210160)** у сумі13 млн 538,5 тис гривень, виконання склало 12 млн 926,8 тис гривень, що становить 95,5 % до затверджених бюджетних призначень. У загальній сумі виконання, враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» - 272,5 тис гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

• За бюджетною програмою "Організація та проведення громадських робіт" (КПКВК 1213210) у сумі 109,0 тис гривень виконання склало 108,8 тис гривень, що становить 99,9 % до затверджених бюджетних призначень. Так КП «Зелене будівництво» СМР за 2020 рік залучено 36 осіб на суму 91,0 тис гривень та КП «Спецкомбінат» залучено 5 чоловік на суму 17,8 тис гривень В 2019 році видатки складали 361,2 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" (КПКВК 1216011)** – 14 млн 187,7 тис гривень виконання склало 10 млн 314,8 тис гривень або 72,7 %. В 2019 році за кошти міського бюджету було виконано роботи по капітальному ремонту житлового фонду на суму 19 млн 711,6 тис гривень.

 Протягом 2020 року виконано капітальний ремонт 33 житлових будинків, а саме: капремонт покрівлі у 11 будинках, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 5 будинках, капремонт освітлення у 6 будинках, капремонт будинку (фасад, відмостка, тощо) у 11 будинках.

На умовах співфінансування в 2 будинках виконаний капітальний ремонт покрівлі на суму 467,8 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" (КПКВК 1216013)** передбачено 43 млн 950,7 тис гривень по загальному фонду, виконання склало 93,1 % або 40 млн 910,2 тис гривень. По спеціальному фонду передбачалось видатків в сумі 3 млн 452,6 тис гривень, виконання склало 3 млн 437,8 тис гривень або 99,6 %.

 В 2019 році на дану програму передбачалось 52 млн 92,4 тис гривень.

 За кошти бюджету територіальної громади в 2020 році проведені наступні роботи:

Проведена оплата послуг за охорону каналізаційно -насосної станції за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 в сумі 379,6 тис гривень.

Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення по вулицях міста: Івана Сірка, 12 та 14 та Супруна, 13 на загальну суму 149,6 тис гривень.

Виконані послуги з очищення водонапірної вежі в с В. Піщане та очищення свердловини в с. Піщане на суму 89,9 тис гривень.

Проведена розробка науково-технічної продукції з проведення геофізичного дослідження свердловин на суму 340,8 тис гривень.

Виконані роботи по капітальному ремонту діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми на суму 1 млн 716,2 тис гривень.

За звітний рік КП «Міськводоканал» СМР надана фінансова підтримка на суму 40 млн 99,3 тис гривень, а саме:

- для оплати вартості спожитої електроенергії - 1 млн 800,0 тис гривень;

- погашення електроенергії згідно рішення господарського Суду Сумської області по ПАТ "Сумиобленерго" – 34,0 млн гривень.

- охорона водозаборів та очисних споруд в сумі 2 млн 999,8 тис гривень;

- придбання водопровідних та каналізаційних люків – 150,0 тис гривень;

- проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища - 1,0 млн гривень;

- придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд – 1 млн 700,0 тис гривень.

 • За бюджетною програмою **"Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" (КПКВК 1216015)** – 15 млн 322,2 тис гривень, виконання склало 80,6 % або 12 млн 357,0 тис гривень, в т. ч. по загальному фонду 34,7 тис гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 12 млн 322,3 тис гривень. В 2019 році за кошти міського бюджету було виконано роботи по капітальному ремонту ліфтів на суму 13 млн 176,0 тис гривень.

 Протягом 2020 року проведено капітальний ремонт 10 ліфтів на умовах співфінансування, виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт 3 ліфтів та проведено експертне обстеження 9 ліфтів.

• За бюджетною програмою **"Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" (КПКВК 1216017)** – 100,0 тис гривень, виконання склало 99,8 % або 99,8 тис гривень.

 В 2020 році використано видатки на виготовлення технічних паспортів по 7 житлових будинках (вул. 20 років Перемоги, 3, вул.Лисенко,10, вул. Миру, 32, 34, 36, вул. Марко Вовчок, 15 та просп. Курський,103/1).

• За бюджетною програмою **"Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" (КПКВК 1216020)** - 4 млн 605,2 тис гривень, виконання склало 2 млн 309,9 тис гривень по загальному фонду або 50,1 %. По спеціальному фонду передбачено видатків на суму 2,0 млн гривень, виконання склало 98,1 % або 1 млн 961,6 тис гривень.

 Фінансова допомога надана трьом комунальним підприємствам, а саме:

КП" Центр догляду за тваринами" СМР на виплату заробітної плати та сплату податків в сумі 299,9 тис гривень;

КП «Міськводоканал» СМР на погашення податкового боргу по рентній платі на суму 2,0 млн гривень;

КП "Шляхрембуд" СМР на:

 капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» на суму 700,0 тис гривень;

 заміна обладнання, устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний» на суму 1 млн 300,0 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Організація благоустрою населених пунктів" (КПКВК 1216030)** – 260 млн 828,3 тис гривень, виконання склало 95,0 % або 247 млн 910,7 тис гривень, в т. ч. по загальному фонду – 200 млн 493,3 тис гривень (або 96,7 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 47 млн 417,4 тис гривень (або 88,6 %), (що на 120,9 % більше ніж у 2019 році) з них використано на:

* *освітлення – 41,3 млн гривень;*
* *озеленення – 25,5 млн гривень;*
* *шляхове господарство – 147,7 млн гривень;*
* *утримання цвинтарів -12,1 млн гривень;*
* *інші види робіт з благоустрою – 21,3 млн гривень.*

За рахунок коштів бюджету територіальної громади проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 11 млн 566,9 тис гривень.

КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР протягом 12 місяців 2020 року виконувало роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення, а саме:

- встановлено/замінено 760 світильників,

- замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 10 км 691 метр,

- замінено 5 918 ламп світильників, в т. ч. 332 шт енергозберігаючих.

На замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об’єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Роменській, капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький», капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Г.Крут, 40, вул. Інтернаціоналістів, 20, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 51, 51А, 51Б та вул. Івана Сірка, 37, 41, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в районі вулиці Івана Франка. Загальна вартість склала 3 млн 171,8 тис гривень. По зазначеним об’єктам прокладено 7 км  394 м мережі; встановлено 204 ліхтарі та 4 паркові світильники.

Здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення в сумі 25,1 млн гривень.

В 2020 році за кошти бюджету територіальної громади виконані роботи по капітальному ремонту об'єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» в м. Суми на загальну суму 6 млн 952,3 тис гривень, проведено замощення пішохідних доріжок тротуарною плиткою 2 860,0 м2, відновлено 300 метрів погонних сходи, відновлено озеленення скверу, а саме: облаштовано рулонних газонів на 146 м2 та проведено підсів травою на 800,0 м2. Також виконані роботи по заміні застарілого зовнішнього освітлення.

Виконані роботи по садінню квіткових рослин по місту Суми у кількості 111 647 тис. шт на площі 3,6 тис. м2. Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493.

Протягом 2020 року проведено садіння 387 одиниць нових дерев. Підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 982 шт, прополено 753 пристовбурні ями. Для прикладу: по вулиці Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту М. Лушпи та вул. Харківська висаджено 97 одиниць кленів та платану іспанського.

Забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 63 га.

Видалено 944 од аварійних, сухостійних та фаутних дерев, проведено санітарне обрізування гілок та омолоджування крон на 2 180 од дерев. Викорчувано пнів в кількості 71 одиниць.

Забезпечувалось весняне підживлення газонів мінеральними добривами, проводилися роботи з підсіву газонів по центральних скверах міста та поливу газонів.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади КП «Спеціалізований комбінат» у 2020 році утримувалось 13 кладовищ, площею близько 94,2 га на загальну суму 7 млн 850 тис гривень. Крім того, Комунальним підприємством проводилось поховання самотніх громадян, утримання спецслужби, ремонт твердого покриття проїздів, пішохідних доріжок та огорожі на кладовищах, а також встановлення секторних стовпів. Для підтримання належного санітарного стану було проведено роботи по спилювання аварійних дерев на кладовищах на суму 350,0 тис гривень.

 КП «Спецкомбінат» надавалися послуги по обслуговуванню насосної станції по вул. Круговій та туалету у сквері «Дружба» на загальну суму 659,2 тис гривень.

 На замовлення Департаменту, виконані роботи з поточного ремонту 5-ти зупинок громадського транспорту в м.Суми по вулицях Веретинівська, Римського-Корсакова, Сергія Табали, Тополянська та по вул. Іллінська. Також проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою - зупинок громадського транспорту по вулицях Реміснича (4-а лікарня), Ковпака (Ліцей та Пансіонат для ветеранів), Харківська (Мануфактура), Прокоф’єва (Легкоатлетичний манеж) та по проспекту Михайла Лушпи (9-й мікрорайон та дитяча поліклініка).

 КП «Шляхрембуд» СМР за рахунок коштів бюджету територіальної громади надано послуги по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 74 млн 949,1 тис гривень, а саме проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 124,7 тис. м2, обслуговування 56-ти світлофорних об’єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук.

 Також за рахунок коштів бюджету надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43 млн 291,0 тис гривень.

 У 2020 році виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об’єктах загальною сумою 14 млн 478,9 тис гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіл і садочків на суму 1 млн 127,2 тис гривень.

 Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курський.

 Також у 2020 році проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньохолодногірська навпроти будинку №10 та мосту Псільський по вулиці Заливній.

 Своєчасно та в повному обсязі Комунальним підприємством «Паркінг» СМР надавались послуги з утримання зупинок громадського транспорту та очищенню урн від сміття.

 З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення Департаменту були виконані роботи з поточного ремонту 8-ми майданчиків для складування твердих побутових відходів (по вулицях Ковпака 43 та 13, Гамалія 27 та 36/1, Новомістенська 27 та просп. М. Лушпи, 51 та просп. Курський 47 та 135).

 Крім того, у звітному році Департаментом виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану 48 об’єктів територій загального користування на суму 542,0 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" (КПКВК 1216090)** – 3 млн 255,3 тис гривень, виконання склало 2 млн 683,9 тис гривень по загальному фонду або 82,4%, з них на виконання:

-«Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки» - 557,9 тис гривень (матеріальне заохочення 67 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста).

-«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018- 2020 роки» - 2 млн 126,0 тис гривень, а саме:

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам’ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації використано коштів на суму 1 млн 717,5 тис гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста у 2020 році проведено санацію колодязів в с. Ганнівка та с. В. Піщане, проведено поточний ремонт колодязів в с. Ганнівка на загальну суму 63,5 тис гривень.

Також у 2020 році надані послуги з розробки оцінки впливу на довкілля по об’єкту - Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор на суму 107,0 тис гривень та Нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на суму 45,7 тис гривень.

Проведено заміну кабелю електроживлення фонтану в дитячому парку «Казка» на суму 84,9 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства " (КПКВК 1217310)** – 13 млн 156,7 тис гривень. виконання склало 10 млн 541,8 тис гривень, або 80,1%.

 У 2020 році завершені роботи по об’єкту «Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д=1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілки» на суму 2 млн 145,3 тис гривень.

Протягом звітного року виконувались роботи по капітальному ремонту самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 на загальну суму 5 млн 654,6 тис гривень.

Розроблено проєктно кошторисну документацію по об’єктах: Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 на суму 218,7 тис гривень та Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньо Лепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинькій, вул. Нахімова, вул. Дарвіна на суму 439,3 тис гривень.

 У звітному році було передбачено фінансування для будівництва пандусів у житлових будинках у сумі 688,0 тис гривень. На замовлення Департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до трьох житлових будинків за наступними адресами: вулиця Ковпака, 17, під’їзд 2, вулиця Героїв Крут,68 Б та проспект Михайла Лушпи,29, під’їзд 4 на суму 590,2 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" (КПКВК 1217330**) - 4 млн 696,0 тис гривень, виконання склало 4 млн 594,9 тис гривень (або 97,8%) по об’єктах:

 Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» - 461,0 тис гривень;

 Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба – 765,6 тис гривень;

 Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський,103 – 129,9 тис гривень.

 Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 - 723,4 тис гривень.

 Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба - 982,8 тис гривень.

 Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми - 289,4 тис гривень.

З метою подовження терміну експлуатації І-ІІ черг полігону, у 2020 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» вартість якої склала 640,0 тис гривень. Наразі проводиться процедура ОВД. Роботи будуть розпочаті після отримання позитивного висновку ОВД та експертизи проєктно-кошторисної документації.

В 2019 році використано коштів за зазначеною програмою на суму 2 млн 341,4 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" (КПКВК 1217340)** - 2 млн 380,0 тис гривень, виконання склало 2 млн 128,4 тис гривень, або 89,4%.

Протягом 2020 року проводились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми.

• За бюджетною програмою **"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (КПКВК 1217361)** – 1 млн 78,4 тис гривень, виконання склало 993,5 тис гривень (або 92,1%).

 Одними із найбільш стратегічно важливих об’єктів у 2020 році був: -«Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» роботи виконані на суму 9 млн 791,4 тис гривень, роботи були профінансовані за кошти бюджету територіальної громади в сумі 993,5 тис гривень, кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 8 млн 797,9 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад" (КПКВК 1217362)** – 75,6 тис гривень, виконання склало 50,0 тис гривень (або 66,1%).

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної державної експертизи проєктно-кошторисної документації по об’єкту Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини) на суму 50,0 тис гривень.

• За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів за бюджетною програмою **"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (КПКВК 1217363)** – 956,2 тис гривень, виконання склало 721,3 тис гривень, що становить 75,4%.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2020 році виконано роботи з благоустрою територій по вулиці Холодногірська, біля будинку 45 та 41 та по провулку Веретенівський у м. Суми. Загальна сума виконаних робіт складає 574,4 тис гривень.

Проводилися роботи по капітальному ремонту житлового фонду. За рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт будинків на суму 146,1 тис гривень.

• За рахунок субвенції з державного бюджету за бюджетною програмою **"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" (КПКВК 1217462)** – 120,0 млн гривень, з них загальний фонд 40,0 млн гривень та спеціальний фонд 80,0 млн гривень, виконання склало 118 млн 472,7 тис гривень або 98,7% до затверджених бюджетних призначень.

За рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади направлені видатки на поточний ремонт вулично -дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська.

• За бюджетною програмою **"Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики " (КПКВК 1217530) –** 49,6 тис гривень виконання склало 100% до затверджених бюджетних призначень.

З метою облаштування міських об’єктів інфраструктури міста системами відео-нагляду для забезпечення безпеки містян та контролю громадського порядку проведено монтаж обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні на суму 49,6 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Заходи з енергозбереження" (КПКВК 1217640)** передбачалось 2 млн 200,0 тис гривень, виконання склало 2 млн 90,6 тис гривень, що становить 95,0 % до затверджених бюджетних призначень. В 2019 році виконання складало 1 млн 781,6 тис гривень.

 З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, рішенням Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР затверджено «Порядок відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015-2017 роках» (зі змінами).

За 2020 рік з міського бюджету за кредитами на заходи з енергозбереження 542 фізичним особам відшкодовано 1 млн 440,8 тис гривень та 39 ОСББ на 649,7 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" (КПКВК 1217670)** – 7,0 млн гривень, виконання склало 6 млн 982,4 тис гривень, що становить 99,1% .

В 2019 році на поповнення статутного капіталу використано 359,8 тис гривень.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради потужності 60 000 м3/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд.40.

• За бюджетною програмою **"Інші фонди" (КПКВК 1217691)** затверджено бюджетних призначень – 1 млн 37,2 тис гривень, виконання склало 814,7 тис гривень (або 78,5%) - кошти по співфінансуванню капітального ремонту житлового фонду.

В 2019 році виконання складало 17,9 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"** **(КПКВК 1218110)** затверджено бюджетних призначень – 2 млн 88,3 тис гривень, виконання склало 1 млн 26,3 тис гривень (або 49,1%) в т. ч. на:

 підключення до електричних мереж контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію Сумської територіальної громади – 110,0 тис гривень.

 обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах – 49,6 тис гривень.

 обслуговування дезбар'єрів на контрольно-пропускних пунктах – 82,9 тис гривень.

 встановлення дезбар’єрів на контрольно-пропускних пунктах – 91,9 тис гривень.

 надання послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка дезінфекційними засобами під’їздів) житлових будинків - 622,5 тис гривень.

 обробка дезінфекційними засобами зупинок громадського транспорту - 46,9 тис гривень.

 оплата за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах - 22,5 тис гривень.

• За бюджетною програмою **"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" (КПКВК 1218340)** затверджено бюджетних призначень 5 млн 599,0 тис гривень, виконання склало 4 млн 805,5 тис гривень (або 85,8%). В 2019 році виконано робіт на 3 млн 404,3 тис гривень.

 Кошти бюджету територіальної громади за даною програмою використовувались на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а саме:

- санітарне утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський». Виконання зазначених послуг на площі 18 га здійснювало КП «Паркінг» СМР. Проводилось щоденне прибирання території парку від сміття та його вивезення з 2-х контейнерів по мірі їх наповнення. Зібрано та вивезено 125,5 м3 сміття. Використано коштів у сумі 150,0 тис гривень.

- санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська. Надання послуги здійснювалось КП «Паркінг» СМР. У весняний період 2020 року виконані роботи по розпушуванню та підживленню пристовбурних лунок біля 400 одиниць дерев. В період осені 2020 року розпушено та підживлено пристовбурних лунок близько 300 одиниць дерев. За час утримання об’єктів з території обслуговування вивезено 60 м3 сміття, здійснено 3-х кратний полив 38-ми од молодих дерев, проведено 4-х кратне косіння трави. Роботи виконано на - 93,6 тис гривень.

- догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський". Видалено 62 од аварійних та сухостійних зелених насаджень, проведено санітарне обрізування гілок на 105-ти од дерев. З метою зменшення негативного впливу на рослинність парку, улаштовано 64 пог. м дерев’яних шлагбаумів. Роботи виконано на - 177,6 тис гривень.

 По заходах щодо підтримання та відновлення сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів виконані такі види робіт:

- проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха ін. водних об’єктів, очищення русел річок, використано коштів в сумі 836,1 тис гривень.

 По об’єктам: від мосту Харитоненка по вул. Троїцька до Шевченківського мосту; між мостами вул. Горького та вул. Герцена; між мостами вул. Герцена та вул. І.Виговського; від мосту 40 армії до мосту 20 р перемоги; від мосту 40- армії до водолазної станції надано послуги зі збору та вивезення сміття на суходолі та з водної поверхні, косіння трав'яної рослинності, підняття колод з водної поверхні, видалення порослі дерев, сухостійних, аварійних та фаутних дерев листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів.

По заходах з озеленення міста проведено:

 - садіння нових дерев та кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм. Враховуючи погіршення стану зелених насаджень та зменшення їх кількості, внаслідок несприятливих погодних умов та антропогенного фактору, проведено садіння нових дерев (кленів) у кількості 240 одиниць з закритою системою та заміною грунту по вулиці Харківська та проспекту М. Лушпи. Вартість робіт склала 499,2 тис гривень.

 - на створення та відновлення газонів у парках та скверах передбачалась сума фінансування – 346,5 тис. гривень. В місті Суми в 2020 році була відсутня достатня кількість опадів та вологи в грунті, а також враховуючи малу кількість запасів родючого грунту в місті виконання даного заходу було не доцільним.

 По заходу поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об’єктів благоустрою - розчищення річки Сумка між Воскресенським та Шевченківським мостами виготовлена проєктно-кошторисна документація, вартість якої склала 426,7 тис гривень.

 Виготовлені проєктно-кошторисні документації по реконструкції підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом, вартість якої склала 264,3 тис гривень, капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1 на суму 216,2 тис гривень та нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40 на суму 249,6 тис гривень.

 Виконані роботи на суму 1 млн 275,8 тис гривень по капітальному ремонту діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми.

 Видатки в сумі 380,0 тис гривень використано на реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул.Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6.

 • За бюджетною програмою **"Інші субвенції" (КПКВК 1219770)** відповідно до Угоди про соціально – економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою з метою забезпечення експлуатації полігону для складування твердих побутових відходів територіальної громади міста Суми та збільшення його площі, було передбачено видатки в сумі 8 млн гривень для передачі міжбюджетного трансферу у вигляді іншої субвенції Верхньосироватському сільському бюджету.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, тощо.

**Директор Департаменту О.І. Журба**